## Slide 1
METAS Y BUENAS PRACTICAS
CATEGORIA SOPORTE

## Slide 2
Gestión de la Configuración (CM)
Esta área de proceso tiene como propósito mantener la integridad de todos los productos (entregables o no ) producidos por el proyecto, lo cual implica identificar los ítems de configuración, realizar sobre ellos cambios de manera controlada, generar y mantener líneas de base, y proveer información precisa acera del estado de la configuración a todos los interesados.

## Slide 3
SG 1 Establecer líneas de base
  Se establecen líneas de base de los ítems puestos bajo gestión de la configuración.
  SP 1.1 Identificar ítems de configuración.
  SP 1.2 Establecer un sistema de gestión de la configuración.
  SP 1.3 Crear o poner a disposición líneas de base.
Ejemplo de aplicación: Repositorios de proyectos y de activos de procesos
Gestión de la Configuración (CM)

## Slide 4
SG 2 Monitorear y controlar cambios
  Los cambios a los ítems sujetos a gestión de la configuración son monitoreados y controlados.
  SP 2.1 Monitorear pedidos de cambio
  SP 2.2 Controlar ítems de configuración
Ejemplo de aplicación: Lista de items de configuración
Gestión de la Configuración (CM)

## Slide 5
SG 3 Establecer la Integridad
  La integridad de las líneas de base es establecida y mantenida
  SP 3.1 Establecer registros de gestión de configuración.
  SP 3.2 Realizar auditorías de configuración.
Ejemplo de aplicación: Lista de items de configuración
Gestión de la Configuración (CM)