## Slide 1: Proceso de Gestión de Configuración

## Slide 2
Contenido
Objetivo y alcance del proceso
Términos y definiciones
Roles y responsabilidades
Entradas y salidas del proceso
Descripción del proceso
5.1 Subprocesos
5.2 Actividades
5.3 Tareas
6. Métricas del proceso
7. Artefactos del proceso
8. Historial de revisiones

## Slide 3
Objetivo y alcance del
proceso
Notes: Todas las laminas separadoras de temas deben tener como tipografía la letra Arial y la fuente debe ser 60. No retirar los pequeños cuadrados que aparecen en esta lamina, ya que estos son parte de la nueva identidad corporativa. Solo se debe usar la letra arial, de 60 puntos. No usar otra letra ni tampoco con efecto cursiva.

## Slide 4
Objetivo y alcance del proceso
Objetivo
Definir, diseñar e implementar actividades que brinden soporte al proceso de gestión de la configuración en el inventario Online (inventario en linea).
Alcance
El alcance del proceso abarca todos los archivos del inventario Online (inventario en linea).

## Slide 5
2. Términos y definiciones
Notes: Todas las laminas separadoras de temas deben tener como tipografía la letra Arial y la fuente debe ser 60. No retirar los pequeños cuadrados que aparecen en esta lamina, ya que estos son parte de la nueva identidad corporativa. Solo se debe usar la letra arial, de 60 puntos. No usar otra letra ni tampoco con efecto cursiva.

## Slide 6
Términos y definiciones
# | Términos | Definiciones
1 | Baseline o línea base | Los Baselines identifican una colección consistente de ítems de configuración que se refieren a una única versión de cada componente del baseline. Se obtiene como resultado de cada una de las fases, luego de haber sido aprobados y aceptados. Los Baselines son versiones de producto estable y son el punto de partida para posteriores desarrollos.
2 | Control de la configuración | Parte de la administración de la configuración que consiste en la evaluación, coordinación, aprobación o desaprobación de la implementación de cambios a los ítems de configuración y/o baselines.
3 | Ítem de configuración | Cada uno de los productos de trabajo que forman una línea base. Este agrupamiento lógico provee facilidad de identificación y acceso controlado. Ej. Diseño Funcional, Diseño Técnico, etc.
4 | Repositorio | Es el lugar donde se guarda los documentos y es en la nube : GitHub.
5 | Sistema de Gestión de la Configuración | Es un sistema que provee las funcionalidades siguientes: control de versiones, identificación de configuración, estructura del sistema. Permite mantener la integridad de los productos que se obtienen a lo largo del proyecto, garantizando el efectivo control de cambios y disponibilidad de las versiones de los productos que se manejan.
6 | Gestor de Configuración | Rol responsable de la Gestión de Configuración.

## Slide 7
# | Términos | Definiciones
7 | Gestión de configuración | Disciplina que permite controlar la evolución de los proyectos involucrados en Sistema de Agencia de Viajes. Cubre los siguientes aspectos operacionales: Identificación: del producto, así como sus componentes y su tipo, haciéndolos únicos y accesibles de alguna forma. Control: de la publicación del producto y de los cambios hechos a través del ciclo de vida, realizando controles que aseguren la consistencia del producto mediante la creación del baseline del producto. Seguimiento del estado: grabar y reportar el estado de los componentes y requerimientos de cambio y recopilar estadísticas de vital importancia de los componentes del producto. -Auditoria y revisión: validar completamente el producto y mantener la consistencia entre los componentes asegurándose de que los productos son una colección de componentes bien definidos.
Términos y definiciones

## Slide 8
3. Roles y
responsabilidades
Notes: Todas las laminas separadoras de temas deben tener como tipografía la letra Arial y la fuente debe ser 60. No retirar los pequeños cuadrados que aparecen en esta lamina, ya que estos son parte de la nueva identidad corporativa. Solo se debe usar la letra arial, de 60 puntos. No usar otra letra ni tampoco con efecto cursiva.

## Slide 9
Roles y Responsabilidades
Jefe de Proyecto
(JP)
Gestor de la Configuración (GC)
Será responsable de definir, diseñar y administrar el proceso de Gestión de la Configuración.
Define y ejecuta el Plan del Proyecto para la Tercerización.
Realiza el seguimiento y auditoría de las tareas detalladas en el Plan del Proyecto.
Mantiene y preserva los Baselines.
Asegura y garantiza la disponibilidad de la información almacenada en los repositorios.
Realiza la sincronización de documentos con el Repositorio Central de la Empresa.
Será el responsable de garantizar la sostenibilidad del proceso de gestión de la configuración.
Lleva a cabo las actividades de versionamiento de documentos de gestión a su cargo, de acuerdo a los procedimientos establecidos.
Revisar los informes y viabilizar los requerimientos de gestión de configuración.
Revisa que se mantenga la forma y estándares de nomenclatura y versionamiento de los entregables.
Analista de Calidad (AC)
El Analista de Calidad debe participar en el diseño de los productos o servicios, considerando el impacto de los cambios del diseño en la calidad.
El Analista de Calidad debe inspeccionar y probar el producto o servicio a lo largo de las etapas de su producción.

## Slide 10
4. Entradas y salidas del
proceso
Notes: Todas las laminas separadoras de temas deben tener como tipografía la letra Arial y la fuente debe ser 60. No retirar los pequeños cuadrados que aparecen en esta lamina, ya que estos son parte de la nueva identidad corporativa. Solo se debe usar la letra arial, de 60 puntos. No usar otra letra ni tampoco con efecto cursiva.

## Slide 11
Entradas y salidas del proceso
Entradas:
Plan del Proyecto
Solicitud de accesos
Gestión de Configuración
Salidas:
Repositorio con información y accesos Actualizado
Registro de Ítems de configuración actualizada

## Slide 12
5. Descripción del proceso
5.1 Subprocesos
Notes: Todas las laminas separadoras de temas deben tener como tipografía la letra Arial y la fuente debe ser 60. No retirar los pequeños cuadrados que aparecen en esta lamina, ya que estos son parte de la nueva identidad corporativa. Solo se debe usar la letra arial, de 60 puntos. No usar otra letra ni tampoco con efecto cursiva.

## Slide 13
Sub procesos del proceso de
Gestión de la Configuración
Ítems de Configuración
(2) Gestor de Configuración
Gestor de Calidad
Informe mensual del proyecto
Administrar Sistema de Gestión de Configuración
(1) Gestor de Configuración
Reporte Seguimiento GC, Informe GC
Jefe de Proyecto
Jefe de Proyecto
Jefe de Proyecto
Plan del Proyecto
Informe mensual de auditoría
Requerimiento Atendido

## Slide 14
# | Rol Respons. | Nombre del Subproceso | Descripción del Subproceso | Herramientas | Salida
1 | Gestor de Configuración | Administrar sistema de gestión de configuración | Aplica a la administración y control del sistema de gestión configuración, optimización del proceso, recursos, infraestructura, certificaciones. | Plan del proyecto Cronograma del Proyecto | Repositorio GitHub
2 | Gestor de Configuración | items de configuración | Confronta el grado de cumplimiento de la configuración definida, frente a los documentos elaborados durante la gestión de proyectos con el cliente, de acuerdo a la Registro de ítems de configuración. Toma como input las revisiones de QA producto para determinar el grado de cumplimiento de la gestión de la configuración, y consolida los resultados para el informe mensual del proyecto en la sección “Gestión de configuración” | Revisión de QA Producto | Informe mensual del proyecto
Sub procesos del proceso
Gestión de la Configuración

## Slide 15
5. Descripción del proceso
5.2 Actividades
Notes: Todas las laminas separadoras de temas deben tener como tipografía la letra Arial y la fuente debe ser 60. No retirar los pequeños cuadrados que aparecen en esta lamina, ya que estos son parte de la nueva identidad corporativa. Solo se debe usar la letra arial, de 60 puntos. No usar otra letra ni tampoco con efecto cursiva.

## Slide 16
Actividades del subproceso Administrar Sistema de Gestión de la Configuración
Gestionar Configuración del Proyecto
(1) Gestor de Configuración
Plan de GC
Solicitudes de accesos
(2) Gestor de Configuración
Formato de Solicitud de Accesos
Plan del Proyecto Ejecutado
Jefe de Proyecto
Elaborar Plan del Proyecto
Plan del Proyecto
Accesos gestionados

## Slide 17
# | Rol Respons. | Nombre de la Actividad | Descripción de la Actividad | Herramientas | Salida
1 | Gestor de Configuración | Gestionar Configuración del Proyecto. | Se enfoca en elaborar, modificar, verificar el tratamiento, vigencia, versionamiento, optimización y mejora de los documentos de trabajo de los distintos tipos de proyecto. | Repositorio | Documentación de Trabajo en el Repositorio
2 | Gestor de Configuración | solicitudes de accesos | Se atiende las solicitudes de accesos a los repositorios enviadas por los Jefes de Proyecto o Gerente de Servicio en los formatos “SOLACC_V0,3_2015 Formato de Solicitud de Accesos-VY”. | SOLACC_V1.0_2015 Formato de Solicitud de Accesos | Solicitud de Acceso Atendida
Actividades del subproceso Administrar Sistema de Gestión de la Configuración

## Slide 18
5. Descripción del proceso
5.3 Tareas
Notes: Todas las laminas separadoras de temas deben tener como tipografía la letra Arial y la fuente debe ser 60. No retirar los pequeños cuadrados que aparecen en esta lamina, ya que estos son parte de la nueva identidad corporativa. Solo se debe usar la letra arial, de 60 puntos. No usar otra letra ni tampoco con efecto cursiva.

## Slide 19
Verificar entregables, activos de procesos y proyectos
(3) Analista de Calidad/
Jefe de Proyecto
Lista de Ítems de Configuración
Cargar y configurar entregables, activos de procesos y proyectos
(5) Gestor de Configuración
Repositorio Github
Publicar y dar seguimiento
(6) Gestor de Configuración
Repositorio
Elaborar/
Modificar entregables, activos de procesos y proyectos
(2) GC/JP
Registro de Ítems de Configuración
Aprobar entregables
(4) Jefe de Proyecto
Lista de Ítems de Configuración
Preparar herramienta de soporte para la configuración
(1) Gestor de configuración
Repositorio
Tareas de la actividad Gestionar Configuración del Proyecto
Plan del Proyecto Ejecutado
Jefe de Proyecto
Plan del Proyecto
Elaborar Plan del Proyecto

## Slide 20
Tareas de la actividad Gestionar Configuración del Proyecto
# | Rol Respons. | Nombre de la Tarea | Descripción de la Tarea | Herramientas | Salida
1 | Gestor de la configuración | Preparar herramienta de soporte para la configuración | Creación de carpetas para el acondicionamiento del esquema de repositorios a seguir. | Repositorio | Carpetas en el repositorio creadas
2 | Gestor de la Configuración | Elaborar/ Modificar entregables, activos de procesos y proyectos | Se enfoca a la elaboración y/o modificación de documentos de trabajo en los repositorios de información zona de trabajo, considerando las rutas y nomenclaturas definidas en la Registro de Ítems de la configuración | REGITCON_V0,3_2015 Registro de Ítems de Configuración | Documentos de Trabajo en las zonas de trabajo del repositorio
3 | Jefe de Proyecto/ Analista de Calidad | Verificar entregables, activos de procesos y proyectos | Se orienta a comprobar el grado de cumplimiento de los documentos en cuanto a nomenclatura, versionamiento y contenido, según lo especificado en la LIC | REGITCON_V0,3_2015 Registro de Ítems de Configuración | Entregables verificados

## Slide 21
Tareas de la actividad Configurar Documentos de trabajo
# | Rol Respons. | Nombre de la Tarea | Descripción de la Tarea | Herramientas | Salida
4 | Jefe de Proyecto | Aprobar entregables, activos de procesos y proyectos | Se brinda conformidad a los documentos verificados, utilizando como criterio la Registro de ítems de configuración | REGITCON_V0,3_2015 Registro de Ítems de Configuración | Entregables conformes
5 | Gestor de la configuración | Cargar y configurar entregables, activos de procesos y proyectos | Se realiza las copias respectivas de los documentos, se colocan en los repositorios correspondientes y se brinda accesos a los mismos. | Github REGITCON_V0,3_2015 Registro de Ítems de Configuración | Documentos copiados en el repositorio
6 | Gestor de la configuración | Publicar y dar seguimiento | Se referencia la difusión de los nuevos documentos o la modificación de los mismos, brindando seguimiento a problemas de acceso. | Repositorio | Documentos difundidos

## Slide 22
6. Métricas del proceso
Notes: Todas las laminas separadoras de temas deben tener como tipografía la letra Arial y la fuente debe ser 60. No retirar los pequeños cuadrados que aparecen en esta lamina, ya que estos son parte de la nueva identidad corporativa. Solo se debe usar la letra arial, de 60 puntos. No usar otra letra ni tampoco con efecto cursiva.

## Slide 23
Métricas del proceso
ICIC_V1.0_2015 Métrica Índice Cambios Ítems de Configuración

## Slide 24
7. Artefactos del proceso
Notes: Todas las laminas separadoras de temas deben tener como tipografía la letra Arial y la fuente debe ser 60. No retirar los pequeños cuadrados que aparecen en esta lamina, ya que estos son parte de la nueva identidad corporativa. Solo se debe usar la letra arial, de 60 puntos. No usar otra letra ni tampoco con efecto cursiva.

## Slide 25
Artefactos del proceso
# | Artefacto | Subproceso | Actividad
1 | REGITCON_V1.0_2015 Registro de Ítems de Configuración | Administrar sistema de gestión de configuración | Detallar los ítems de configuración aplicables a los Proyectos del Servicio de Optimización de Procesos TdP.
2 | PGC_V1.0_2015 Proceso de Gestión de Configuración | Proceso de la gestion | Describir el Proceso
3 | GC_V.1.0_2015 Gestión de la Configuración | Gestion de la configuracion | informe
4 | SOLACC_V1.0_2015 Formato de Solicitud de Accesos-VY | Administrar sistema de gestión de configuración | Gestionar solicitudes de accesos

## Slide 26
8. Historial de revisiones
Notes: Todas las laminas separadoras de temas deben tener como tipografía la letra Arial y la fuente debe ser 60. No retirar los pequeños cuadrados que aparecen en esta lamina, ya que estos son parte de la nueva identidad corporativa. Solo se debe usar la letra arial, de 60 puntos. No usar otra letra ni tampoco con efecto cursiva.

## Slide 27
Historial de revisiones
# | Versión | Fecha | Autor / Rol | Descripción | Estado | Responsable de revisión y/o aprobación / Rol
1 | 0,1 | 01/09/2015 | - | Plantilla | Plantilla | José Valero
2 | 0,2 | 22/10/2015 | Juan Carlos Guerrero | Ajustes en roles y herramientas | En revisión | José Valero
3 | 0,3 | 15/11/2015 | José Valero | Actualización | En Proceso | Michael Cerna