Kick Off Meeting Externo

Proyecto : Sistema de Inventario - JJM INVENTARLINE

Tema : Presentación de proyecto avance 1

Fecha : Martes, 22 de SEPTIEMBRE de 2015

Lugar y hora : Salón de clases A402 – 18:30-20:00

Participantes :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre | Área | Asistió | No Asistió |
| Michael Cerna | Analista de Calidad  Analista Funcional  Gestor de la configuración | X |  |
| José Valero | Jefe de proyecto  Analista Programador  Documentador  Programador | X |  |
| Juan Carlos Guerrero | Analista de Programador  Programador  Documentador | X |  |

Resumen y Acuerdos

1. Se observó los errores que ocurrieron en la primera reunión a “Sport Perú”.
2. Se determinó que los errores fueron a causa a un mal seguimiento.
3. Se revisaran el “Área de proceso PP-PMC” los documentos de los proyectos
4. La no asistencia del analista, demoro los análisis y revisión de dichos documentos contenidos en el “Área de proceso PP-PMC”
5. Se observó un retroceso en el avance y una desconformidad del contratante “Sport Perú” y del grupo de trabajadores de dicha empresa.
6. Se coordinó con “Sport Perú” un plazo de tiempo para dar en concreto las metras y alances a realizar en dicho sistema.
7. Aparte de la corrección de los errores, se avanzaran las áreas de “PPQA”, “REQM” y “MA”
8. Avance del sistema en 50%, seguir avanzando con la Base de datos y la interfaz web.
9. Actualización de versión del proyecto v1.0

Encargos

1. Actualizar el informe y errores PP-PMC: José Valero
2. Corrección de errores en Proceso de Gestión de Proyectos (ppt): Juan Guerrero y José Valero
3. Aumento de tiempo de trabajo, actualizando en el Project: José Valero.
4. Informe de próxima reunión a Michael Cerna y encargos a realizar: José Valero.
5. Seguimiento y observación de PP-PMC: Michael Cerna.
6. Digitación de documentos de “Área de proceso PPQ”: Michael Cerna.
7. Mejorar la interfaz y Base de datos de Inventario en línea, dicha mejora estarán a cargo de: José Valero, Michael Cerna, Juan Guerrero.
8. Dichas actualizaciones y mejoras serán subidas al repositorio (GitHub) para el día 04/10 y revisadas ese mismo día: José Valero, Michael Cerna, Juan Guerro.

Próxima Reunión: 22 de Octubre de 2015